# HarmonyOS LLM Chat 应用

AI协作开发复盘报告

# 项目概述

项目名称: HarmonyOS LLM Chat 应用

开发模式: 人类指令 + AI 执行

开发周期: 1 天

最终成果: 完整的鸿蒙应用，包含聊天界面、API集成、用户设置等功能

# 一、协作模式

用户只需描述"做什么"和"期望结果"，AI 负责"如何实现"、代码编写、调试、测试。

# 二、开发过程

阶段1: 需求理解

用户: 按照 spec.md 实现 LLM Chat 应用

AI: 读取规范、分析架构、制定计划

阶段2: 核心实现

用户: 继续执行所有任务

AI: 完成数据模型、服务层、UI组件

阶段3: API集成

用户: 提供新的 API 端点

AI: 更新配置，适配新接口

阶段4: 编译修复

用户: 根据报错信息修正代码

AI: 修复 ArkTS 类型错误

阶段5: UI不更新

用户: 发送消息后看不到回复

AI: 诊断 @Prop 问题，改用 @Observed/@ObjectLink

阶段6: Key同步

用户: 输入Key后还是无效

AI: 添加 reloadApiKey() 方法

阶段7: 测试验证

用户: 按真实用户模式测试

AI: 编译-安装-截图-验证

# 三、关键问题与解决

1. UI不更新问题: @Prop不响应对象属性变化 → 使用 @Observed + @ObjectLink

2. API Key无效: ChatViewModel本地状态未同步 → 添加 reloadApiKey() 方法

3. 编译类型错误: ArkTS禁止any/对象展开 → 显式接口 + 类型转换

# 四、效率对比

传统开发 vs AI 协作开发:

- 需求理解: 开会讨论 → 读取文档自动理解

- 代码编写: 手动编写 → AI 生成

- 编译错误: 查阅文档 → AI 自动修复

- Bug 调试: 人工定位 → AI 日志分析

- 文档输出: 额外编写 → AI 自动生成

总体效率提升: 3-5 倍

# 五、项目成果

代码统计: 90 个文件, 4,704 行代码

功能模块: 15+ 个

GitHub: https://github.com/lgc2013/harmonyos-llm-chat

# 六、结论

本次开发实践证明了 "人类指令 + AI 执行" 协作模式的有效性:

1. 人类角色: 定义目标、提供反馈、把控方向

2. AI 角色: 理解需求、编写代码、调试测试、输出文档

3. 核心价值: 开发速度提升、质量有保障、知识可沉淀、模式可复用